ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1999 Z.z. (Obchodného zákonníka)

v znení neskorších predpisov na zhotovenie diela:

Článok 1

Z m l u v n é  s t r a n y

Objednávateľ: 	SENIORCENTRUM STARÉ MESTO

Sídlo:                         	Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava

IČO:	42133661

DIČ:	2022635890

Zriaďovateľ:                 	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Štatutárny zástupca:        PhDr. Matej ALEX

Bankové spojenie:  	Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu IBAN:            SK18 0200 0000 0024 7487 9351

1.2.    Zhotoviteľ: 	ART RESTAURO SK, s.r.o.

Švabinského 20, 85101 Bratislava

Zastúpená: 	Mgr.art. Ernest Vajčovec, konateľ

Bankové spojenie: 	Tatra banka, a.s.

č. účtu: 	2926879521/1100

IBAN: 	SK89 1100 0000 0029 2687 9521

IČO: 	46 545 701

DIČ:	2023482494

IČ DPH: 	SK2023482494

Článok 2

PREDMET  ZMLUVY

2.1	Predmetom tejto zmluvy je dielo Oprava sokla historického objektu Podjavorinskej 6 v Bratislave,  ktorého detailný popis prác je vedený v položkovitom rozpočte. Položkovitý rozpočet je Prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo.

2.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov  brániacich jeho užívaniu v zodpovedajúcej kvalite.

2.3	Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou bez vád  a nedorobkov prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.

2.4	Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade s cenovou ponukou, ktorú prevzal objednávateľ ako súčasť písomných podkladov pri výbere zhotoviteľa. Pri realizácii diela bude zhotoviteľ postupovať podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z úradných povolení a z písomného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Bratislava, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecnými právne záväznými predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami.

2.5	Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Článok 3

ČAS ZHOTOVENIA DIELA

3.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné  dielo bude zrealizované v  termíne : do 6  mesiacov od podpisu zmluvy. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na získanie a vydanie potrebných povolení od Krajského pamiatkového úradu v Bratislave

3.2 	Zhotovené dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi do 31.12.2018.

3.3      Zhotovené dielo objednávateľ prevezme podpísaním preberacieho protokolu, ktorý predloží zhotoviteľ po dokončení diela.

3.3	Zmluvné strany sa zaväzujú k neodkladnej vzájomnej informovanosti  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni  alebo sťažuje realizáciu diela.

3.4	Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade nepriaznivých podmienok môže byť realizácia diela prerušená.

Za nepriaznivé podmienky sa považuje :

-pokles priemernej dennej teploty pod +5 °C a nad 30°C, ak sú na toto                    teplotné rozmedzie viazané doporučenia výrobcov použitých  materiálov, respektíve technické listy výrobcu, v ktorých je vyslovene uvedené používať ich materiál len v uvedenom teplotnom rozmedzí,

-prívalový dážď, ak bude trvať dlhšie ako 1 hodinu,

-silný vietor s rýchlosťou 10 m/s a vyššou, ak ho vyhlási SHMÚ a bude trvať dlhšie ako 4 hod.,

-iné podmienky, ktoré vopred nemožno predvídať.

3.5     Doba trvania a dôvody prerušenia výkonu diela budú zaznamenané písomne a podpíšu ich obidve zmluvné strany. Tento písomný záznam bude súčasťou záverečného protokolu o odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

Článok 4

CENA PREDMETU DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1	Cena za zhotovené a protokolárne prevzaté dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Zb. a bola dohodnutá v súlade s ust. § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa predloženou pri výbere zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu  č. 1 tejto zmluvy takto :

suma bez DPH:	4.566,857 €

DPH 20% : 	   913,373 €

S DPH:                   5.480,23  €

4.2    	Podmienkou na úhradu vyúčtovacej faktúry je preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak objednávateľ uvedie do preberacieho protokolu nedostatky, preberací protokol nepodpíše dovtedy, kým nebudú nedostatky odstránené.

Článok 5

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1      Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko formou zápisnice. V zápisnici budú uvedené prípadné nedostatky - ak také nedostatky nie sú uvedené má sa za to, že stavenisko je bez nedostatkov.

5.2	Objednávateľ zabezpečí bezplatne odberné miesta elektrickej energie a prístup na sociálne zariadenie.

5.3  	Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu, poriadok a bezpečnosť na stavenisku a prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi. Ak poruší túto povinnosť, nápravu vykoná objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP. Zhotoviteľ dodá resp. odovzdá menný zoznam pracovníkov s potvrdením o preškolení BOZP.

5.4	Zhotoviteľ je povinný písomne alebo emailom oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred termín odovzdania vykonaného diela. Objednávateľ sa zaväzuje v dohodnutom termíne odovzdávané vykonané dielo prevziať, ak bude dielo bez nedostatkov.

Článok 6

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1	Záručná doba na práce je 5 rokov od  dátumu na preberacom protokole podpísanom oboma zmluvnými stranami.

6.2 	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.3 	Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

6.4	Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného, mechanického poškodenia diela, poškodenia živelnou pohromou, poškodenia spôsobené narušenou statikou.

6.5	Pri záruke na akosť platia ustanovenia § 429 až 431 Obchodného zákonníka, počas ktorej 	zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela v zmysle požiadaviek a špecifikácií objednávateľa.

6.6      Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia nedostatkov a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela dohodli.

6.6 	Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie nedostatkov doručením reklamácie.

6.7 	Nároky objednávateľa z riadne reklamovaných nedostatkov sa riadia ustanovením  § 564 Obchodného zákonníka.

6.8 	Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované nedostatky v technicky čo možno najkratšom čase, inak v lehote požadovanej objednávateľom.

Článok 7

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

7.1	Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

7.2 	V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

7.3	V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

7.4      Vznik škody a jej hodnota v Eurách musí byť uznaná oboma zmluvnými stranami a musí byť v písomnej forme podpísaná oboma zmluvnými stranami. Hodnotu škody v Eurách predkladá poškodená strana.

Článok 8

DOHODA O ZMLUVNÝCH POKUTÁCH

8.1 	Ak zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania predmetu zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť 	zmluvnú pokutu vo výške  0, 05% z celkovej sumy  diela za každý deň omeškania.

8.2 	V prípade omeškania s úhradou faktúr má zhotoviteľ právo uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania  0,05%  z celkovej  sumy  diela za každý deň omeškania.

Článok 9

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1	Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä ustanovenia  § 536 a nasl. a súvisiace predpisy.

9.2 	Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

9.3 	Zmluva je vyhotovená v dvoch   rovnopisoch,  jeden pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

9.5 	Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Položkovitý a finančný rozpočet,

V Bratislave  dňa ................................                          V Bratislave  dňa ...............................

...........................................................			 ............................................................

Za objednávateľa 						Za zhotoviteľa:

PhDr.Matej Alex	                                                 Mgr. art. Ernest Vajčovec

príloha č.1

Položkovitý a finančný rozpočet