ZMLUVA   O   DIELO

č.   16.06. / 2011

/   § 536 anásled obchodného zákonníka   /

Článok L Zmluvné   strany

Objednávateľ :

Obec Velké Leváre

ul. Štefánikova 747

908 73

IČO :

Kontaktná osoba : Štefan Kudlička   , starosta

Velké Leváre Oprávnený jednať :   p. Jozef Vašák

Stavebný   dozor    :

/ ďalej   objednávateľ /

Zhotovíte!'  :	Minárik  Jozef

t 11   moravský sv. Ján

ICO   :       	'"

DIČ   :

Štatutárny orgán   :	Minárik Jozef

Zapísaný v živnosť, registri :

Oprávnený zástupca

vo veciach technických   :	Ing. Slovák Ján

/ ďalej   zhotovíte!'  / uzavierajú zmluvu nasledujúceho znenia :

Článok II. Predmet  diela

2.1.	Zhotovíte!' sa zaväzuje na zhotovenie diela Odvodňovací žlab , v obci Velké Leváre.

podľa rozsahu vymedzeného v spracovanom projekte, ktorého súčasťou je i rozpočet na tieto práce. / Príloha č. l

- Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevzať a zaplatiť cenu diela.

- Právoplatné stavebné povolenie bude zhotoviteľovi odovzdané pred zahájením prác.
/ Jeho kópia tvorí prílohu č. 2  /

Článok III. Doba vykonania diela

- Stavenisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 10 dní pred zahájením prác.

- Stavebné práce na Odvodňovacom žlabe , budú ukončené a odovzdané objednávateľovi do 30 dní po
podpísaní zmluvy a odovzdaní staveniska. Pri nedodržaní tohto termínu zaplatí zhotovíte!' zmluvnú
pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň predľženia.

Článok IV. Cena   diela a platobné podmienky

4.1     Za dielo zaplatí objednávatel čiastku    :   14. 074,00.-Eur, bez DPH.
slovom : štrnásť tisíc sedemdesiat štyri eur bez DPH , ktorá je odvodená
z rozpočtu spracovaného pred uzavretím zmluvy.
DPH je 20%	.:       2. 814,80.-Eur

Cena včetne DPH je   :     16. 888,80.-Eur Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené nad rámec tejto zmluvy

4.2.	Zhotovíte!' má právo a povinnost po ukončení vystaviť súpis prác , vrátane rekapitulácie a predložit
ho osobne poverenej objednávateľom a do troch dní preverenú a podpísanú vrátiť objednávatelovi.
Ten výstavy faktúru so všetkými náležitosťami a údajmi a objednávatel túto faktúru uhradí

do 14 dní.

4.3.	Celková suma faktúry sa uhradí až po ukončení diela.

- K preberaciemu konaniu výstavy odberateľ konečnú faktúru, po odsúhlasení ju odberateľ uhradí
do 14 dní s podmienkou , že nebudú nedorobky a závady.

- Pri omeškaní so zaplatením faktúry alebo doplatku podľa predchádzajúcich odsekov zaplatí odbera
teľ úroky z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

- Ceny prác vpoložkovom stavebnom rozpočte platia do konca roka 2011 .

Článok V. Súčinnosť   objednávateľa

- Odberateľ odovzdá v termíne uvedenom v článku II. odstavec 2.1 stanovisko v stave spôsobilom
na začati stavby.

- O odovzdaní stavby sa vyhotový zápis, ktorý sa podpisom obidvoch zmluvných strán stáva
súčasťou tejto zmluvy.

Článok VI. Vykonanie   diela

6.1    Zhotovíte!' sa zaväzuje udržovať poriadok na stavenisku i na používaných častiach cesty a chodníka. Najneskôr do 14 dní po dokončení diela stavenisko uvolní.

- O postupe prác vedie zhotovíte!' stavebný denník, ktorý j e na stavbe k dispozícií objednávateľovi
počas pracovnej doby.

- Zahájenie prác do 10-15 dní po podpísaní zmluvy.

- Ukončenie prác 30 dní od podpísania zmluvy.

Článok VIL Odovzdanie a prevzatie diela

- Zhotovíte!' vyzve objednávateľa písomne sedem dní vopred na odovzdanie a prevzatie diela
v mieste stavby.

- O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho závere
objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá s uvedením prípadných vád diela a postupom ich
odstránenia.

- Vlastnícke právo k dokončenej stavbe prechádzajú na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia
diela, uvedeného v zápise o úspešnom odovzdaní a prevzatí.

- Záručná doba na stavebné práce vykonané zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov
od prevzatia diela objednávateľom.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady

8.1.	Zhotovíte!' zodpovedá za to , že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy , a že po dobu
stanovenú / záručná / bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba stavby je dva

roky od dodania predmetu diela. V rámci záruky ručí zhotovíte!' za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Zhotovíte!' sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom bez nároku na zmenu termínu ukončenia. Doba medzi oprávneným uplatnením reklamácie po prebratie oprávnene reklamovanej vady sa nezapočítava do celkovej záručnej doby a o túto dobu bude celková záručná doba predľžená.

8.2.	Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku. Chyby diela musí
oznámiť bez zbytočného odkladu  najneskôr do konca záručnej doby podľa článku VIIodst7.1

Článok IX. Vedenie stavby

- Vedením stavby podľa tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa je poverený Ing. Slovák Ján ,
stavbyvedúci , zodpovedný za vedenie stavebného denníka.

- Funkciou stáleho technického dozoru a preberaním prác zo strany objednávateľa je určený
obcou Velké Leváre   :

- Zhotovíte!' je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný

a montážny denník. Objednávateľ je povinný sledovať denník a pripájať svoje stanovisko k zápisu. Denné záznamy sa vyhotovujú vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu. Dohodou vyjadrenou zápisom do denníka sa môže meniť zmluva o dielo, pokial zápis podpíšu pracovníci oprávnení meniť zmluvu a pokiaľ je zápis označený ako dodatok k zmluve.

Článok X. Záverečné   ustanovenia

- Zhotovíte!' je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota
pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 15 dní od doručenia. Do doby uzavrezia zmluvy
môže jej návrh objednávateľ odvolať.

- Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený
druhej zmluvnej strane. Súhlas musí byť písomný a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej
strany , ktorá ho prejavila.

- Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov,
písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

- Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.

- Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplívajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR. 10.6. V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne predpisy.

10.7	Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy   :

- stavebné povolenie

- rozpočet

10.8	Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú
podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

- Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch , z ktorých l pre objednávateľa a l pre zhotoviteľa.

Velké Leváre   16.06.  2011

Objednávateľ  :	Zhotovíte!^: (,