ZMLUVA O DIELO

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1	Zhotoviteľ:

Artúr Červeň ká

Veľké Leváre 908 73 , \	^~ +

Bankové snnipnie	nk

č. účtu:

IČO:

1.2	Objednávateľ:

OÚ Veľké Leváre

Zastúpený starosta obce Bc.Štefan Kudlička

Štefánikova 747

908 73 Veľké Leváre

2. Predmet zmluvy: 2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dodávku a montáž spevnených plôch. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

2.3.

Predmetom zmluvy je dodávka a montáž zámkovej dlažby a mobiiiáru.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa 3.1

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy.

4. Čas plnenia 4.1

Zhotoviteľsa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1,4.3 tejto zmluvy

Začiatok montáže:   22.6.2011	Ukončenie montáže: 24.7.2011

4.2

Dodržanie tohto termínu môže ovplyvniť len nepriaznivé počasie v trvaní 5 dní.

4.3

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Spolupôsobenie objednávateľa 5.1

Zhotoviteľ dodrží všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu budúcej stavby. 5.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

6. Cena a platobné podmienky 6.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo.

Cena predmetu diela:	11065,28 EUR

slovom: jedenásťtisícšesťdesiatpäť EUR celých, 28 centov 6.2

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada Zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.3

Podkladom pre úhradu ceny bude čiastočná a konečná faktúra splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi. Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí zálohy vo výške 4426,-EUR

7. Zodpovednosť za vady, záruka 7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 7.2

Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3

Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 7.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

8. Zmluvné pokuty 8.1

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy.

8.3

Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia 9.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 9.2

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3

Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

/-/ C   * ol/

Vo Veľkých Levároch	;^ľ	.'.

v	/ /

Bc.Štefan Kudlička	<-^    Artúr tervenka

Objednávateľ       ^-	Zhotoviteľ